LTDEV-2 – Integração Outlook X BRS Cloud

Pull requests, ordem de merge e implantação

Situação em 08/10/2026. Documento de apoio à revisão e ao merge da entrega do LTDEV-2 (cards 1 a 6). A análise completa, com o que foi desenvolvido, os testes e as evidências, está no documento "LTDEV-2 - Integração Outlook X BRS Cloud - preenchido".

1. Pull requests abertos

| PR | Repositório | Branch → base | Conteúdo | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #64 | Crawford-Framework | LTDEV-2 → main | Contrato IndexacaoEmailModel (mensagem compartilhada entre o microsserviço e o backend) | Sem conflito. Aguarda revisão. |
| #337 | BRSCloud-Backend | LTDEV-2 → main | Cards 1 a 5: consumidor da fila, gravação dos anexos, data do card 5, scripts SQL, exportação e tags, correções do teste ao vivo | Sem conflito (main incorporado em 08/10). Aprovado em 09/09 com os cards 1 e 2; recebeu commits novos – pode exigir nova aprovação. |
| #332 | BRSCloud-Frontend | LTDEV-2 → main | Campo "Comunicação/E-mail Recebido" na cronologia, tela inicial, Exportar dados e lista de tags (8 idiomas) | Sem conflito. Aguarda revisão. |
| #2 | Service-ClaimEmailAutomation | LTDEV-2 → main | Correções do teste ao vivo (nome do arquivo, pastas na Caixa de Entrada, sinistro cancelado) e guia de configuração | Sem conflito. Aguarda revisão. |
| #358 | BRSCloud-Backend | LTDEV-2-card6 → LTDEV-2 | Card 6: aviso ao regulador principal sobre e-mail indexado; coluna EmailIndexingAlertBox | Sem conflito. Depende do #337. |
| #1 | Service-ClaimEmailAutomation | LTDEV-2-card6 → LTDEV-2 | Card 6: aviso de erro crítico por e-mail, com agrupamento das repetições | Sem conflito. Depende do #2. |

Links:

Backend #337 – https://github.com/crawfordbrasil/BRSCloud-Backend/pull/337

Backend #358 – https://github.com/crawfordbrasil/BRSCloud-Backend/pull/358

Serviço #2 – https://github.com/crawfordbrasil/Service-ClaimEmailAutomation/pull/2

Serviço #1 – https://github.com/crawfordbrasil/Service-ClaimEmailAutomation/pull/1

Frontend #332 – https://github.com/crawfordbrasil/BRSCloud-Frontend/pull/332

Framework #64 – https://github.com/crawfordbrasil/Crawford-Framework/pull/64

O repositório Service-ClaimEmailAutomation foi criado para o LTDEV-2: a branch LTDEV-2 inicial (microsserviço dos cards 1 a 5) foi renomeada para main; o #2 traz as correções feitas depois.

2. Ordem de merge sugerida

Crawford-Framework #64 – LTDEV-2 → main (o backend e o microsserviço usam o contrato).

BRSCloud-Backend #337 – LTDEV-2 → main.

BRSCloud-Frontend #332 – LTDEV-2 → main.

Service-ClaimEmailAutomation #2 – LTDEV-2 → main.

Card 6: BRSCloud-Backend #358 e Service-ClaimEmailAutomation #1 (ver item 3).

3. PRs do card 6 (#358 e #1)

Os dois estão com base na branch LTDEV-2 do próprio repositório, para a revisão mostrar só as mudanças do card 6. Depois que a LTDEV-2 de cada repositório for mesclada no main:

se a branch LTDEV-2 for apagada após o merge, o GitHub troca a base do PR do card 6 para main automaticamente;

se a branch for mantida, abrir o PR, clicar em "Edit" ao lado do título e trocar a base para main.

Ajustes pedidos na revisão entram por push na branch do próprio PR, sem abrir PR novo.

4. Implantação (homologação / produção)

Scripts de banco (OneCrawford.Infra.Database.SqlServer/_executar/), nesta ordem:

DEVLATAM-523 OneCrawfordDB.sql – pré-requisito (ParameterRoot.CountryCode), se ainda não executado.

LTDEV-2 OneCrawfordDB.sql – colunas novas (cronologia, idempotência, parametrização por país e, com o card 6, EmailIndexingAlertBox).

LTDEV-2 Index OneCrawfordDB.sql – índice filtrado; rodar em horário de baixo tráfego.

LTDEV-2 LocalizationsDB.sql – banco de Localizations (8 idiomas).

LTDEV-2 Exportacao e Tags OneCrawfordDB.sql – campo do card 5 no Exportar dados e nas tags (altera as views a partir da definição do próprio ambiente).

Todos são idempotentes e têm o bloco de reversão no próprio script.

Depois dos scripts: deploy do backend e do frontend, preenchimento do ParameterRoot do país (caixa, grupo de tratamento manual, retenção, domínios internos e, no card 6, EmailIndexingAlertBox) e instalação do microsserviço. Passo a passo completo em Service-ClaimEmailAutomation/CodeReview/CONFIGURACAO_MANUAL.txt.

5. Pontos de atenção para homologação

No Brasil (hasFile/hasFinance = 0), a gravação do anexo e da cronologia depende do serviço de integração do país responder – o mesmo usado pelo upload e pela edição da cronologia na tela.

O usuário de serviço do consumidor é identificado pelo UniqueId (GUID) do usr.UserX e precisa de acesso a todas as operações do país.

A pasta compartilhada precisa ter o mesmo caminho para o microsserviço e para a API (Files.Temp).

Card 6: Service-Email ativo (aviso ao regulador), SMTP do país no ParameterRoot e AppSettings.Secret no microsserviço (aviso de erro crítico); regulador principal com e-mail cadastrado.

Testes obrigatórios de cadastro de sinistro (BRS Cloud e ferramenta externa): não executados no ambiente local (cópia reduzida do banco); regressão a cargo do QA em homologação.

URL de teste: https://test-brscloud.crawfordbrasil.com.br/